Lobos, 03 de Octubre de 2014.-

VISTO:

El Expediente Nº 4067-20438/13 “ Obra Bacheo de Hormigón y Asfalto”.

Y habiéndose cumplido los primeros doce (12) meses de su aplicación, y necesitándose seguir con esta tarea, es que se solicitó su ampliación de plazo por un período igual al que se venció el día 30 de Septiembre de 2014

Que por el Artículo 108º inciso 14) de la Ley Orgánica Municipal, y los Artículos 14º inc. 9) y 97) de la Ley 11.757 “Estatuto del Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”; y

CONSIDERANDO:

Que  es necesario concretar la Conservación de los pavimentos que son patrimonio de este municipio.-

Que es conveniente a los fines municipales ejecutar dichas obras por Administración, con personal Municipal y con personal contratado para tal fin.-.-

Que la actual Planta funcional de Agentes Municipales cuenta con personal especializado y se prevé contratar mas obreros para poder terminar la obra en tiempo oportuno.-

Que dichos Agentes especializados Municipales y los contratados extenderán su jornada laboral para poder ejecutar la Obra, cumpliendo jornadas de hasta ocho (8) horas diarias.-

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D   E   C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º:   Páguese una Bonificación no remunerativa  no bonificable por producción la cual será medida en Ml;M2 ó M3 y por actividad específica en la Obra, tanto al personal Municipal ó al personal Contratado a razón de los valores que se detallan en el siguiente Articulo.-

BACHES a RERALIZAR en HORMIGÓN

H1:    Para los baches de H° menores en superficie a los (100) Cien m2 el valor será de (30) Treinta Pesos el m2.-

Para los baches mayores a los (100) Cien m2 el valor será de (25) Veinticinco Pesos el m2.-

H2:   El valor estipulado en el H1 corresponderá para todo concepto (Equipo y Cuadrilla) siendo la relación de un 30% para el equipo y un 70% para la Cuadrilla.-

H3:   En el supuesto caso que “no” se utilice equipo mecánico alguno para la apertura ó cierre del bache de H°, el monto a liquidarse será el valor estipulado en el H1.-

H4:     La cuadrilla Municipal estará compuesta por: (1) un capataz y (4) operarios.-

H5:     La Cuadrilla Contratada no tiene límite de agentes para esta tarea.-

H6:   El valor obtenido por la medición correspondiente se dividirá por la cantidad de agentes  mas uno y al capataz le corresponderá el doble a lo liquidado a cada agente. Ello es únicamente para la cuadrilla a que se hace alusión en el H4.-Esto surge de dividir el valor del m2 de la cuadrilla por seis (6): ( Ej: valor del m2/N° de agente  mas uno = valor del agente.-)

H7:   Se medirá el primer lunes de cada mes  y el primer lunes de la segunda quincena de mes calendario.-

H8:   Se hará efectivo el pago del certificado en un plazo no mayor a los 15 Quince días de su realización y siete (7) de su presentación en la Secretaría de Hacienda y Producción.-

H9:    En el supuesto caso que por razones de índole mayor la Secretaría de Producción y Hacienda a través de la Tesorerías Municipal, no pudiere hacer efectivo el pago en tiempo y forma, esta deberá comunicar a la Cuadrilla ejecutante de los trabajo su demora y la fecha nueva de pago

H10:   Respecto a lo estipulado para los equipos en el H2 ( 30%) del valor del m2. Se tomará la formula polinómica de :

Motoniveladora 30%+Pala Cargadora 30%+ Retro-Pala ó Retroexcavadora 20%+Camión/es20%=

En el caso de que algún equipo no interviniera, el porcentaje de aplicación será 0%, por lo que la formula será la misma y siempre se aplicará sobre el 30% del valor del m2 correspondiente.-O sea que el porcentaje del equipo no interviniente se reparte entre los equipos participantes en partes iguales para cada uno.--

En el caso de que interviniese de mas de un equipo de las mismas características el porcentaje establecido para cada uno de ellos se dividirá por la cantidad de ellos.- (Ej 2 motoniveladoras= 30% / 2).-

H11: Se certificara el 100% del bache de H° cuando este se halle terminado y aprobado por la Inspección de Obra.- Se aceptarán certificaciones parciales de hasta un 50% mientras se halle en ejecución y el otro 50% restante será cuando sea habilitado y aprobado por la Inspección tal como se expresa precedentemente.-

H12:  El valor a que se hace referencia en el H1 se relacionará a 27,50 Kg. de Cemento Portland para el valor de los baches menores a 100 m2 y de 22,91 Kg.de Cemento Portland para el valor de los baches mayores a 100 m2.-O sea que se irá readecuando en base al valor del Cemento Portland.-

H13:   Para la obtención del valor ( $/kg.) del Cemento Portland, se tomará el comprado por la Municipalidad de Lobos, para su planta hormigonera en el mes anterior al de medición por parte de Inspección de Obra.-

H14:   Para el pago del Sobrestante y de la parte Administrativa se ha determinado un valor del 10% del valor del m2, estipulado precedentemente (H1), dividido en un 6,7% para los estudios técnicos y Conducción de Obra y un 3,3% para la parte Administrativa.-Si por cualquier razón una de las dos funciones fueran realizadas por una de ellas se certificará el total del presente a quien lo realice.-

H15:  El señalamiento diurno y nocturno esta dentro de las tareas que debe realizar la cuadrilla ( H4 y H5), y su pago se halla dentro del valor estipulado para esta realización

BACHES a RERALIZAR con EMULSIÓN-ARENA

E1: Para los baches a realizar con Emulsión-Arena, estos no tendrán medidas de superficie límites, siendo el valor a abonar a cada agente de (1) Un Peso por M2; y para el Capataz de un 100% más que el abonado para cada agente; ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra. el valor máximo por bache será de (6,00 $/m2)  SEIS con 00/100 el m2.-

E2:   El valor estipulado en el E1 corresponderá para todo concepto en la realización del bache-

E3:     La cuadrilla Municipal estará compuesta por: (1) un capataz y (4) operarios.-

E4:     La Cuadrilla Contratada no tiene límite de agentes para esta tarea.-

E5:   En el supuesto de los casos que la cuadrilla Municipal excediese lo descripto en E3, el valor obtenido por la medición correspondiente se dividirá por la cantidad de agentes  mas uno y al capataz le corresponderá el doble a lo liquidado a cada agente. Ello es únicamente para la cuadrilla a que se hace alusión en el E3.-Esto surge de dividir el valor del m2 de la cuadrilla por seis (6)

E6:   Se medirá el primer martes de cada mes y el primer martes de la segunda quincena de mes calendario.-

E7:   Se hará efectivo el pago del certificado en un plazo no mayor a los 15 Quince días de su realización y siete (7) de su presentación en la Secretaría de Hacienda y Producción.-

E8: En el supuesto caso que por razones de índole mayor la Secretaría de Producción y Hacienda a través de la Tesorerías Municipal, no pudiere hacer efectivo el pago en tiempo y forma, esta deberá comunicar a la Cuadrilla ejecutante de los trabajo su demora y la fecha nueva de pago

E9: Se certificara el 100% del bache realizado con Emulsión y Arena cuando este se halle terminado y aprobado por la Inspección de Obra.- Se aceptarán certificaciones parciales de hasta un 50% mientras se halle en ejecución y el otro 50% restante será cuando sea habilitado y aprobado por la Inspección tal como se expresa precedentemente.-

E10:   Para la obtención del valor ( $/lts.) de la Emulsión en tambores, se tomará el comprado por la Municipalidad de Lobos, para la realización de este bacheo Tipo Slarry; en el mes anterior al de medición por parte de Inspección de Obra.-Si no se hubiere comprado emulsión en el mes anterior se solicitará a las firmas proveedoras el precio del mes anterior al de certificación.-

E11:   Para el pago del Sobrestante y de la parte Administrativa se ha determinado un valor del 50% del valor del m2, estipulado total precedentemente en el E1; dividido en un 60% para los estudios Técnicos y Conducción de Obra y un 40% para la parte Administrativa.-Si por cualquier razón una de las dos funciones fueran realizadas por una de ellas se certificará el total del presente a quien lo realice

TOMADO de JUNTAS Y FISURAS con EMULSIÓN ó MASTIC-ASFALTICO.-

MA1: Para el tomado de Juntas  a realizar con Emulsión ó Mastic-Asfáltico, estos no tendrán medidas de longitud límites (Máximos y Mínimos), siendo el valor a abonar a cada agente de (0,25 $) Cero con 25/100 Peso por Ml; y para el Capataz del doble más que el abonado para cada agente; ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra. el valor máximo por bache será de (2,50 $/ml)  DOS con 50/100 el ml.-

MA2:   El valor estipulado en el E1 corresponderá para todo concepto en la realización del tomado de fisuras ó juntas de pavimentos rígidos ó elásticos.-

MA3:     La cuadrilla Municipal estará compuesta por: (1) un capataz y (4) operarios.-

MA4:     La Cuadrilla Contratada no tiene límite de agentes para esta tarea.-

MA5:   En el supuesto de los casos que la cuadrilla Municipal excediese lo descripto en MA3,el valor obtenido por la medición correspondiente se dividirá por la cantidad de agentes  mas uno y al capataz le corresponderá el doble a lo liquidado a cada agente. Ello es únicamente para la cuadrilla a que se hace alusión en el MA3.-Esto surge de dividir el valor del ml de la cuadrilla por seis (6)

MA6:   Se medirá el primer martes de cada mes  y el primer martes de la segunda quincena de mes calendario.-

MA7:   Se hará efectivo el pago del certificado en un plazo no mayor a los 15 Quince días de su realización y siete (7) de su presentación en la Secretaría de Hacienda y Producción.-

MA8: En el supuesto caso que por razones de índole mayor la Secretaría de Producción y Hacienda a través de la Tesorerías Municipal, no pudiere hacer efectivo el pago en tiempo y forma, esta deberá comunicar a la Cuadrilla ejecutante de los trabajo su demora y la fecha nueva de pago.

MA9: Se certificara el 100% de la fisura ó junta, limpiada, sopleteada y tomada con Emulsión ó Mastic Asfaltico y sellada con Arena  terminado y aprobado por la Inspección de Obra.-

MA10:   Para la obtención del valor ( $/lts.) de la Emulsión en tambores , se tomará el comprado por la Municipalidad de Lobos, para la realización de este bacheo Tipo Slarry; en el mes anterior al de medición por parte de Inspección de Obra.-

MA11:   Para el pago del Sobrestante y de la parte Administrativa se ha determinado un valor del 50% del valor del ml, estipulado precedentemente al calculado para el Capataz dividido en mitades para los estudios técnicos y Conducción de Obra y la otra mitad para la parte Administrativa.-Si por cualquier razón una de las dos funciones fueran realizadas por una de ellas se certificará el total del presente a quien lo realice

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000 – Categoría Programática 38.02 Obra Pavimentación del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3º: Dése copia del presente Decreto a la Dirección de Personal y a Contaduría a fin de actuar al efecto.-

ARTÍCULO  4°: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

## DECRETO Nº:    734 /