Lobos, 13 de noviembre de 2014.-

VISTO:

El Expediente Nº 4067- 19126 /12 “ Obra Desagües Pluviales”

El Artículo 108º inciso 14) de la Ley Orgánica Municipal, y los Artículos 14º inc. 9) y 97) de la Ley 11.757 “Estatuto del Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”,; y

CONSIDERANDO:

Que  es necesario continuar con la Obra Pública de Desagües Pluviales para el Partido de Lobos.-

Que es conveniente a los fines municipales ejecutar dichas obras por Administración.-

Que la actual Planta funcional de Agentes Municipales cuenta con personal especializado y se prevé contratar más obreros para poder terminar la obra en tiempo oportuno.-

Que dichos Agentes especializados extenderán su jornada laboral para poder ejecutar la Obra, cumpliendo jornadas de hasta ocho (8) horas diarias.-

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D   E   C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º:  Páguese una Bonificación no remunerativa  no bonificable por producción la cual será medida en cuadra  (de 100 mts.) terminada y aprobada por la Inspección de Obra y por actividad específica en la Obra, tanto al personal Municipal ó al personal Contratado a razón de los valores que se detallan en el siguiente Articulo.-

ARTICULO 2°:  Se ha determinado un valor de ( $1.200) Un Mil Doscientos Pesos por cuadra de 100 mts en cuanto a la colocación de (1) Un Conducto de díametros variables entre 0,10 mts. A 1,00 mts.-

ARTICULO 3°: Se ha determinado un valor de ( $ 800) Ochocientos Pesos por cámara de enlace ó por cámara sumidero que sea realizada.-

ARTICULO 4°: Se ha determinado un valor de ( $ 500) Quinientos por sumidero ya sea para Pavimento o para Tierra, que sea realizada.-

ARTICULO 5°:  Se ha determinado un valor para el Equipo de ( $ 1.000 ) Pesos Mil por cuadra de apertura de zanja y su tapado de la misma luego de haber sido colocado el conducto.-

ARTICULO 6°:  La cuadrilla Municipal estará compuesta por: (1) un capataz y (4) operarios, como máximo.-

ARTICULO 7°:    La Cuadrilla Contratada no tiene límite de agentes para esta tarea.-

ARTICULO 8°:   El valor obtenido por la medición correspondiente se dividirá por la cantidad de agentes  mas uno y al capataz le corresponderá el doble a lo liquidado a cada agente. Ello es únicamente para la cuadrilla a que se hace alusión en el ARTICULO 6.-Esto surge de dividir el valor determinado en los  Articulo 2;3 y 4  por seis (6) miembros del ARTICULO 6- ( Ej: valor del m2/N° de agente  mas uno = valor del agente.-)

ARTICULO 9°:  Se medirá el primer MIERCOLES de cada mes  y el primer MIERCOLES de la segunda quincena de mes calendario.-

ARTICULO 10°:   Se hará efectivo el pago del certificado en un plazo no mayor a los 15 Quince días de su realización y siete (7) de su presentación en la Secretaría de Hacienda y Producción.-

ARTICULO 11°:   En el supuesto caso que por razones de índole mayor la Secretaría de Producción y Hacienda a través de la Tesorerías Municipal, no pudiere hacer efectivo el pago en tiempo y forma, esta deberá comunicar a la Cuadrilla ejecutante de los trabajo su demora y la fecha nueva de pago

ARTICULO 12°: Se certificara el 100% de la cuadra medida y aprobada por la Inspección de Obra.Se aceptarán certificaciones parciales de hasta un 50% mientras se halle en ejecución y el otro 50% restante será cuando sea habilitado y aprobado por la Inspección tal como se expresa precedentemente.-

ARTICULO 13°: El valor a que se hace referencia en el Articulo 2 se relacionará a 1099,91 Kg. de Cemento Portland, para  el valor de referencia en al Articulo 3 se relacionará a 733,27 Kg de Cemento Portland, para  el valor de referencia en al Articulo 4 se relacionará a 458,30 Kg de Cemento Portland, para  el valor de referencia en al Articulo 5 se relacionará a 916,59 Kg de Cemento Portland -O sea que se irá readecuando en base al valor del Cemento Portland.-

ARTICULO 14:  Para la obtención del valor ( $/kg.) del Cemento Portland, se tomará el comprado por la Municipalidad de Lobos, para su planta hormigonera en el mes anterior al de medición por parte de Inspección de Obra.-

ARTICULO 15:  Para el pago del Sobrestante y de la parte Administrativa se ha determinado un valor del 10% del valor de de la suma de los Articulos  2; 3; 4 y 5, de lo estipulado precedentemente , dividido en un 7% para los estudios técnicos y Conducción de Obra y un 3% para la parte Administrativa.-Si por cualquier razón una de las dos funciones fueran realizadas por una de ellas se certificará el total del presente a quien lo realice.-

ARTICULO 16:  El señalamiento diurno y nocturno esta dentro de las tareas que debe realizar la cuadrilla  determinada en los Articulos 6 ó 7,según su realización y su pago se halla dentro del valor estipulado para la misma.-

ARTÍCULO 17°: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000 – Categoría Programática 39.81.00 “Obra Administrativa  Desagües Pluviales” del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 18º: Dése copia del presente Decreto a la Dirección de Personal y a Contaduría a fin de actuar al efecto.-

ARTÍCULO 19°: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

## DECRETO Nº:           840  /