Lobos, 13  de noviembre de 2014.-

VISTO:

El Artículo 108º inciso 14) de la Ley Orgánica Municipal, y los Artículos 14º inc. 9) y 97) de la Ley 11.757 “Estatuto del Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”, y los Decretos Nº 224 y 412 de 2009; y

CONSIDERANDO:

Que  es necesario continuar con la Obra Pública de Cordón Cuneta de Hormigón simple para el Partido de Lobos, aprobado por Ordenanza Nº 2370/07.-

Que es conveniente a los fines municipales ejecutar dichas obras por Administración. Y por Contrato con terceros siempre y cuando el DEM así lo considere-

Que la actual Planta funcional de Agentes Municipales cuenta con personal especializado y se prevé contratar mas obreros para poder terminar la obra en tiempo oportuno.-

Que dichos Agentes especializados extenderán su jornada laboral para poder ejecutar la Obra, cumpliendo jornadas de hasta Ocho (8) horas diarias.-

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D   E   C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º:   Páguese una Bonificación no remunerativa  no bonificable por producción la cual será medida en Ml y por actividad específica en la Obra, tanto al personal Municipal ó al personal Contratado a razón de los valores que se detallan en el siguiente Articulo.-

ARTICULO 2°:    Se ha estipulado un valor de cuadra completa de ($ 4.000,00), lo que incluye el Cordón con su respectiva Cuneta (esta en un ancho que determine la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, mediante la Inspección de Obra), las cunetas de cruces de calle como sus respectivas curvas, calzado de cordones y curvas, etc.; etc- Para la cuadrilla que realice la misma.-

ARTICULO 3°:     La cuadrilla Municipal estará compuesta por: (1) un capataz y (4) operarios.-

ARTICULO 4°:  En el supuesto caso que “no” se utilice equipo mecánico alguno para la realización del Cordón Cuneta tal como se describe en el  Artículo 2°, al valor del Articulo 2° se le adicionará                 ($ 2.000,00) DOS MIL con 00/100.-

ARTICULO 5°:     La Cuadrilla Contratada no tiene límite de agentes para esta tarea.-

ARTICULO 6°:   El valor obtenido por la medición correspondiente se dividirá por la cantidad de agentes  mas uno y al capataz le corresponderá el doble a lo liquidado a cada agente. Ello es únicamente para la cuadrilla a que se hace alusión en el Articulo 3°.-Esto surge de dividir el valor del m2 de la cuadrilla por seis (6)

ARTICULO 7°: Se ha estipulado un valor de cuadra completa de ($ 3.000,00) para el Equipo Municipal,,y, lo que incluye las tareas de apertura de caja para Cordón Cuneta, Bajado de la rasante de la calle, carga de material sobrante ( si lo hubiere), colocación de piedra (dolomita) de acuerdo a las merdidas que indique la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, mediante la Inspección de Obra;y todo lo necesario para dejar en condiciones la zona de Obra.- O sea que el porcentaje del equipo no interviniente se reparte entre los equipos participantes en partes iguales para cada uno.-

ARTICULO 8°:  Respecto a lo estipulado para los equipos en el articulo 7° . Se tomará la formula polinómica de :

Motoniveladora 30%+Pala Cargadora 25%+ Retro-Pala ó Retroexcavadora 20%+Camión/es 15%*tractor c. rodillo ó tanque de agua 10%= 100%

En el caso de que algún equipo no interviniera, el porcentaje de aplicación será 0%, por lo que la formula será la misma y siempre se aplicará sobre el monto establecido para la cuadra completa y aprobada por la Inspección de Obra

En el caso de que interviniese de mas de un equipo de las mismas características el porcentaje establecido para cada uno de ellos se dividirá por la cantidad de ellos.- (Ej 2 motoniveladoras= 30% / 2).-

ARTICULO 9°:  Se medirá el primer lunes de cada mes  y el primer lunes de la segunda quincena de mes calendario.-

ARTICULO 10°:  Se hará efectivo el pago del certificado en un plazo no mayor a los 15 Quince días de su realización y siete (7) dias de su presentación en la Secretaría de Hacienda y Producción.-

ARTICULO 11°: En el supuesto caso que por razones de índole mayor la Secretaría de Producción y Hacienda a través de la Tesorerías Municipal, no pudiere hacer efectivo el pago en tiempo y forma, esta deberá comunicar a la Cuadrilla ejecutante de los trabajo su demora y la fecha nueva de pago

ARTICULO 12°: Se certificara el 100% de la cuadra de Cordón Cuneta, cuando esta se halle terminado y aprobado por la Inspección de Obra.- Se aceptarán certificaciones parciales de hasta un 50% mientras se halle en ejecución y el otro 50% restante será cuando sea habilitado y aprobado por la Inspección tal como se expresa precedentemente.-

ARTICULO 13°  El valor a que se hace referencia en el Articulo 2 se relacionará a 3.666,36 Kg. de Cemento Portland para el valor de la cuadra terminada, y de 2749,77 Kg.de Cemento Portland para el valor estipulado para los equipos descriptos en el Articulo-7°.-

ARTICULO 14°:  Para la obtención del valor ( $/kg.) del Cemento Portland, se tomará el comprado por la Municipalidad de Lobos, para su planta hormigonera en el mes anterior al de medición por parte de Inspección de Obra.-

ARTICULO 15°   Para el pago del Sobrestante y de la parte Administrativa se ha determinado un valor del 10% del valor de la suma de los valores para la Cuadrilla mas los equipos estipulados en los Articulos 2 y 7 precedentemente dividido en un 7,00% para los estudios técnicos y Conducción de Obra y un 3,00% para la parte Administrativa.-Si por cualquier razón una de las dos funciones fueran realizadas por una de ellas se certificará el total del presente a quien lo realice.-

ARTÍCULO 16º: La  liquidación de la Bonificación no remunerativa establecida en el Artículo  anterior  será practicada  de acuerdo con el informe mensual que suministrará la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

ARTÍCULO 17º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000 – Categoría Programática 38.04.00 “Obra Administrativa  Cordón Cuneta” del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 18º: Dése copia del presente Decreto a la Dirección de Personal y a Contaduría a fin de actuar al efecto.-

ARTÍCULO 19º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

## DECRETO Nº:          842  /