Lobos, 18 de septiembre de 2012.-

VISTO:

EL Expediente Nº 4067-11897/09 caratulado "DEM "s/Licitación Pública Nº 10 Construcción de Desagües Pluviales en el marco del Programa “Obras para todos los Argentinos”; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 479/09 se llamó a Licitación Pública Nº 10  para la construcción de Desagües Pluviales en el marco del programa “Obras para todos los Argentinos”, Ramal 2-2 del Plan Integral de Desagües para la ciudad de Lobos en los barrios Las Delicias y Necochea.-

Que mediante decreto Nº 464/10 y su rectificatorio Nº 566/11 se adjudicó dicha licitación a la empresa Obras y Caminos S.A.

Que con fecha 1º de marzo de 2012 se firmó el contrato con la empresa Obras y Caminos S.A. por la Licitación adjudicada.

Que la empresa adjudicataria, de común acuerdo con la Municipalidad de Lobos, ha decidido no continuar con la ejecución del contrato de obras mencionado.-

Que en virtud de ello en fecha 10 de abril de 2012 y ante el Escribano Félix Eduardo Fernández Madero  se firmó Acta notarial Nº 32- folio 32 por la cual la Empresa Adjudicataria “Obras y Caminos S.A.” cede y transfiere a la “Empresa Constructora Trevisiol S.A.” todos los derechos y acciones que tiene y le corresponden en virtud de los Decretos mencionados, Contrato suscripto y respecto exclusivamente a la  obra para la construcción de Desagües Pluviales para la ciudad de Lobos en el marco del Programa de Obras para todos los Argentinos.-

Que por decreto Nº 272 del 11 de abril de 2012, la Municipalidad de Lobos acepta la cesión y transferencia a favor de la Empresa Constructora Trevisiol S.A., suscribiendo ésta una Addenda en fecha 12 de abril de 2012 al contrato vigente, dando su conformidad y quedando en el mismo lugar y grado de prelación que la cedente, Obras y Caminos S.A., tenía.-

Que en fecha 18 de septiembre de 2012 la Municipalidad de Lobos y la Empresa Constructora Trevisiol S.A. acuerdan rescindir el contrato de obra pública.-

Que considerando la importancia y envergadura de la obra de desagües proyectada, la que resulta de vital importancia para los barrios Necochea y Las Delicias, beneficiarios de la misma, la Municipalidad de Lobos toma a su cargo la dirección y ejecución de la obra por administración, conforme lo establece el Artículo 135 de la Ley Orgánica Municipal.-

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º: Rescíndase el contrato de Obra resultante de la adjudicación realizada por Licitación Pública Nº 10 /09 Construcción de Desagües Pluviales en el marco del Programa “Obras para todos los Argentinos” y de la cesión de acciones y derechos  de fecha 4 de abril de 2012, con la  Empresa Constructora Trevisiol S.A., a partir del día 18 de septiembre de 2012.-

ARTÍCULO 2º: La Municipalidad de Lobos toma a su cargo la dirección y ejecución de la obra de construcción de los Desagües Pluviales dentro del Programa “Obras para todos los Argentinos” la que se llevará a cabo en los barrios Necochea y Las Delicias de la Ciudad de Lobos, en los términos del artículo 135 de La Ley Orgánica Municipal.

# ARTÍCULO 3: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

# DECRETO Nº:	          629     /