Lobos, 13  de julio de 2010.

VISTO:

El expediente 4067-11897/09 por el cual se tramitó la Licitación Pública Nº 10/09 para la construcción de desagües Pluviales para la ciudad de Lobos en el marco del Programa de Obras para Todos los Argentinos; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada licitación se adjudico a la firma OBRAS Y CAMINOS S.A..-

Que de acuerdo con el Convenio firmado con la Secretaría de obras públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios públicos de la Nación el monto máximo que dicha dependencia subsidia es de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Mil ($ 4.400.00.-).-

Que de acuerdo al informe de la Secretaría de obras y Servicios públicos de esta Municipalidad es necesario ampliar el proyecto original iniciando la construcción del Sub ramal 2-2-1- para incluir dentro de los beneficiarios de esta obra a los vecinos del Barrio “Las Delicias”.-

Que conforme al artículo 146 de la Ley Orgánica de las municipalidades, al artículo 205 del Reglamento de Contabilidad vigente y las disposiciones de la ley Provincial Nº 6021, el Departamento Ejecutivo Municipal puede disponer aumentos de ítems contratados ó creación de nuevos ítems cuyo valor no exceda en conjunto el 20 % del monto total del contrato.-

Por ello,

El INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º: Ampliase la Obra adjudicada, por Decreto Municipal Nº 464 de fecha 24 de julio de 2010, a la firma. OBRAS Y CAMINOS S.A., con domicilio en la calle Juan B. Justo Nº 2287 de la ciudad de Tigre para la construcción de Desagües Pluviales para la ciudad de Lobos en el marco del Programa de Obras para Todos los Argentinos.

ARTÍCULO 2º: La ampliación establecida en el Artículo precedente, representa un 11,08% de la oferta aprobada e incluye la construcción de los ramales 2.2 y 2.2.1 (1º etapa) de los Desagües Pluviales proyectados.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000, Categoría Programática 39.61.00 del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº:                    569   /