Lobos,  13  de julio de 2009.

VISTO:

El Acta Acuerdo y el convenio Nº 09 352/05 firmado por el Sr. Intendente Municipal con el Administrador General del I.V.B.A. que dieron origen a la Ordenanza 2266 y al Decreto 986/05 que reglamentan el Plan de Construcción de Viviendas denominado “Compartir”, en el Partido de Lobos; y

CONSIDERANDO:

La presentación efectuada por varios adjudicatarios, por la que solicitan apoyo financiero para continuar la construcción de su casa.-

Que dicho Plan preveía la terminación de las obras en el plazo de un (1) año, ya excedido con creces.-

Que el pedido solicitado se encuadra dentro del artículo 2º del Decreto 986/05.-

Que es deber del Municipio cubrir los costos de materiales y mano de obra del emprendimiento y toda obra necesaria para la habilitación de las viviendas (Artículo 6º - convenio Nº 09 352/05)

Que existen fondos suficientes a la partida presupuestaria afectada al “Plan Compartir”.-

Que en la actual Planta Funcional de Agentes Municipales no se cuenta con personal especializado en construcción.-

Por ello,

el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus atribuciones,

D  E  C  R  E  T  A

ARTICULO 1º: Increméntese el aporte financiero de la obra Plan Compartir, por el monto equivalente al costo de la mano de obra y materiales necesarios para habilitar las viviendas, incrementándose también  en igual medida el monto a reintegrar por parte de los beneficiarios que a continuación se mencionan:

ADJUDICATARIO                               CASA Nº

PUY, Daniel				     8

BRUSES, Walter			   12

BROCARDO, Susana			   17

BABINO, María Isabel			   26

CUEVAS, Daniel			   36

APESTEGUIA, Gustavo		   42

RUBANO, Patricio			   44

BRAVO, Raúl				   47

GRACIANO, Elena			   49

CAUSADE, Martín			   52

MAZZEO, Ángel			   57

GOMEZ, Diego Martín			   60

CASTEL, Gerardo			   61

MOLINA, Rafael			   73

BARONI, Jorge Alberto		   78

COSEGLIA, Ricardo			   79

AGÜERO, Fabián			   81

ARIAS, Juan				   83

CAMPETELLA, Norma		   86

CORBERA, Susana			   94

ARTICULO 2º: Llámese a Licitación Privada a empresas constructoras inscriptas en el registro municipal, a efectos de ejecutar  la mano de obra, para la terminación de las viviendas descriptas en el Artículo anterior.-

ARTICULO 3º: Adquiéranse los materiales necesarios para la ejecución de la obra.-

ARTICULO 4º: Desígnese como inspector de obra al Agente Municipal, Arquitecto Félix César Morales, Legajo Nº 1960.-

ARTICULO 5º: Impútense las erogaciones que demande el presente decreto a la Jurisdicción 1110104000 Obras Públicas en la Categoría Programática 36.00.00 del Presupuesto de Gastos vigente.-

ARTICULO 6º: Comuníquese, publíquese y dése al Registro Municipal.-

DECRETO Nº:                    688         /