Lobos, 22 de Enero de 2007.-

VISTO:

El expediente Nº 4067-5253 mediante el cual se proyecta la ejecución de obras cuyo fin es embellecer y remodelar la plaza Tucumán; y

CONSIDERANDO:

Que se cuentan con los fondos necesarios para la realización de dichas obras

Por ello,

el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ARTICULO Nº 1: Llámese a Concurso de precios Nº 1/07 para la contratación de Mano de obra para la reconstrucción de las veredas de la Plaza Tucumán según la memoria descriptiva y características técnicas que se explicitan en el pliego de Bases y Condiciones y la planilla de cotización de precios que obran en el expediente Nº 4067/6482/07

ARTICULO Nº 2: Las ofertas se presentaran en sobre cerrado con inscripción  Municipalidad de Lobos, Salgado Nº 40 Lobos, Concurso de Precios Nº 1/07; en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Lobos hasta la fecha y hora de apertura de sobres.

ARTICULO Nº 3: El acto de Apertura de propuestas será en el Despacho del Secretario de Hacienda y Producción de la Municipalidad, el día 29 de Enero de 2007, a las 10 Hs.

ARTICULO Nº 4: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto deberá imputarse a la cuenta “Remodelación de Plazas” 2.3.07.2.5.2.53. del presupuesto de gastos en vigente.

ARTICULO Nº 5: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

DECRETO Nº:                  124 /

CONCURSO DE PRECIOS Nº 1/07

Apertura: 29 de Enero de 2007

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CONDICIONES GENERALES

- Las ofertas deberán estar contenidas en este formulario.

- El precio unitario y total de cada renglón deberá formularse en números y el total general de las propuesta en números y letras, con I.V.A. incluido.

- Las enmiendas, interlineas o raspaduras, deberán ser salvadas al pie de la propuesta, con la firma del oferente.

- En el caso de no poder cotizar deberá devolverse el presente formulario con la indicación respectiva y firmado.

- Los elementos adjudicados serán entregados, libre de todo gasto, en el lugar que se indique.

- La adjudicación: la Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta mas conveniente, sea o no la mas baja. Como así también la de rechazarlas a todas.

#### CONDICIONES PARTICULARES

Presentación: Las ofertas se presentaran en sobre cerrado con inscripción “Municipalidad de Lobos – Salgado Nº 40 – Lobos, Concurso de Precios Nº 1 /07. Apertura día 29 de Enero de 2007 a las 10 Hs.”  En Mesa de Entradas de la Municipalidad hasta el día y hora de apertura.

Documentación: El sobre deberá contener:

- Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Lobos o de la iniciación del trámite de inscripción.

- Constitución del Domicilio Legal en la Ciudad de Lobos.

- Constancia de Inscripción en el Impuesto sobre Ingresos Brutos.

- Constancia de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) expedida por la AFIP.

- Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y las especificaciones Técnicas.

- Planilla de Cotización.

- La nomina del equipo, personal y herramienta a utilizar.

- El pliego de Bases y Condiciones y la Planilla de Cotización firmada y sellada por el oferente en todas sus hojas.

Mantenimiento de la oferta: Por diez días hábiles desde la fecha de apertura de la   propuesta.

Forma de pago: Por certificación de avance de obra.

Apertura: El acto de apertura de sobres se realizará en la Secretaría de Hacienda y Producción, el día 29 de Enero a las 10 hs.

### CLAUSULAS PARTICULARES

### PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

# OBJETO DEL LLAMADO:

El presente llamado se efectúa para la contratación de provisión de  mano de obra  calificada para la : CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN LA PLAZA TUCUMAN .

El concurso se regirá por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de prelación con que se anuncian:

- Las Bases y Condiciones Generales y Particulares, las Especificaciones Técnicas Generales y el Especificaciones Técnicas Particulares

- La Ley Orgánica Municipal

- El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires

- El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de LOBOS (Dec. 310/97)

- La Ley de Contabilidad Nº 7164

- La Ordenanza General Nº 267.

- Ley  6021 y su decreto reglamentario.

- Código de Edificación y Ordenanzas relacionadas con la materia.

##### VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las informaciones relacionadas con la ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna en la carencia de dichas informaciones. Los oferentes deberán realizar la visita a obra  presentando una declaración firmada por su máxima autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar físico de la obra y todas las condiciones en que se realizará la misma”.

# PLAZO DE EJECUCIÓN  :

# El plazo de ejecución que se establece para las obras es de noventa días corridos   a partir de la firma del acta de iniciación de obra.

El plazo de ejecución aquí estipulado incluye los días de lluvia previstos dentro del régimen normal de la zona.

Por tal motivo, solamente se reconocerán a los fines de la ampliación de dichos plazos los que excedan los mismos.

Para el reconocimiento de la ampliación del plazo, el Contratista deberá presentar los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias han sobrepasado el régimen normal (Servicio Meteorológico Nacional o Fuerza Aérea).

FIRMA DEL CONTRATO: aprobada la propuesta, la Municipalidad de Lobos notificará de ello al adjudicatario en el domicilio declarado y dentro de los cinco días hábiles siguientes se procederá a la Firma del Contrato.

INICIO DE OBRAS: Dentro de los cinco días de firmado el contrato, el contratista deberá efectuar el replanteo de la obra, labrándose el acta de iniciación en la operación de replanteo.

# RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La empresa será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados al comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.-

En igual forma la Empresa será directamente responsable por el uso indebido de los materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.-

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar Póliza de Responsabilidad Civil, por daños personales o materiales a terceros, endosada a favor de la Municipalidad de LOBOS, original con firma certificada.

# PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:

Durante las horas de labor, el contratista permanecerá continuamente en obra; en su defecto, tendrá un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir ordenes, indicaciones y comunicaciones, el cual será una persona idónea y de probada experiencia, La persona designada deberá  ser sustituida a solo juicio del Representante del Comitente cuando existan razones para ello.-

# RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo respetar las normas y reglas del arte de las mismas.-

El comitente podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos . Las órdenes que a este efecto se expidan, deberán ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamación alguna.-

# AMPLIACION DEL PLAZO:

Además de las ampliaciones de plazo por días de lluvia que pudieran corresponder, si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución mayor del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una ampliación del original pactado.-

Los atrasos por fuerza mayor, en caso de producirse, deberán ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa y la Inspección decidirá si pueden considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogará el plazo.  Este requisito es imprescindible para considerar prórrogas, ya que no se tendrá en cuenta ninguna, por más fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las comunicó en su oportunidad.-

# PERSONAL OBRERO:

El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que por su impericia, mala fe, insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.

El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberá presentar y exhibir todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como empleador.-

# SEGURO OBRERO:

Todos los obreros estarán asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de accidentes de trabajo, en Compañía reconocida y solvente, quedando la interpretación de estas características a criterio de comitente.- La acreditación de la contratación del seguro aludido deberá cumplirse con una antelación de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspenderá el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aquí previstos.-

# FORMA DE PAGO:

El contratista presentará los certificados de obra, en forma quincenal, detallando los trabajos aprobados realizados y presupuestados, en el período vencido anterior,  los cuales serán aprobados por la Comitente. La Municipalidad de Lobos,  efectuará los pagos dentro de los 20 días corridos posteriores a la fecha de medición. De cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) como concepto de garantía de ejecución (Fondo de Reparo), o en su reemplazo presentara seguro de caución al momento de la firma del contrato por el monto de la obra el que se mantendrá hasta la recepción definitiva de la misma.

##### FORMAS DE COTIZAR. INVARIABILIDAD DE PRECIOS

Los precios cotizados se entenderán en pesos de curso legal y de contado.

Los oferentes cotizarán la totalidad de las obras a ejecutar y la totalidad de los items detallados en las planillas que como anexo forman parte del presente .

No se reconocerá en el contrato ningún mecanismo de indexación, variación o repotenciación de precios.

# RESCISIÓN DEL CONTRATO:

Las partes podrán rescindir el contrato en todos los casos previstos en la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.021. El comitente  también podrá hacerlo cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma lentitud,  o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamación alguna por ningún concepto, perdiendo además los depósitos de garantía, siendo responsable directo por todo daño o perjuicio causado al comitente y/o terceros.-

Interrumpidos los trabajos se labrará un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralización, debiendo constar:

  - Los antecedentes y motivos de dicha paralización;

  - La revisión de los trabajos efectuados y aceptados;

  - un balance de los materiales acopiados, enseres y útiles en obra.-

Los mencionados trabajos quedarán a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados .-

El comitente podrá hacer uso de útiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho a indemnización. Aquellos que no fueran utilizables, serán retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podrá retirar el comitente por cuenta de aquel.-

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, será entregado al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deducción del importe de los perjuicios ocasionados.-

El comitente se reserva el derecho de hacer públicas las causas que motivaron la rescisión y dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.-

MULTAS: Serán de aplicación las siguientes multas por incumplimiento:

- Ejecución fuera del plazo contractual, el dos por cientol (2 %) del monto del contrato por cada día de atraso.-

- Incumplimiento de Orden de Servicio, el dos por ciento (2 %) del monto del contrato por cada día de atraso.-

- Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el dos por ciento  (2%)  del monto del contrato por cada día que transcurra desde la intimación, hasta su efectiva regularización.-

# RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederá a recibirlos provisoriamente, labrándose el Acta respectiva,. La misma deberá ser firmada por el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante.-

# CONSERVACIÓN – PLAZO DE GARANTÍA:

Quedará a cargo del Contratista la conservación de la obra durante el plazo de seis (6) meses desde la Recepción Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa obligación, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el comitente las reparaciones que correspondan, este mandará ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo, afectando el fondo de garantía y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demás se obliga conforme a derecho.-

# RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plazo de garantía se procederá a la Recepción Definitiva, previa constatación de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la acción natural de uso y se devolverá el fondo de reparos.-

# SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA: El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto.  Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial P.B.A. Nº 7.229 y Dto.  Reglamentario Nº 7.488/72 y Códigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que está a cargo de la Inspección.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente artículo determinará la suspensión de los trabajos, sin aplicación del plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.-

###### Construcción Senderos Peatonales

# Plaza Tucumán

## Provisión de mano de Obra

| Denominación | Unid. | Cantidad | Costo unit. | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Construcción de fajas de pórfido, con junta de dilatación en senderos y rotonda central. Tomado de junta | Ml | 573.40 |  |  |
| 2- Construcción de sendero peatonal, de H. S. de 0.08 m de espesor, en cuadrados con terminación lisa y rallada en llana o cepillo de acero de 2 m de ancho y rotonda central hasta límite pérgola. | M2 | 1.334.83 |  |  |
| 3- Construcción de sendero peatonal serpenteante, de H. S. de 0.08 m de espesor, en polígonos con terminación lisa de 1,50 m de ancho. | M2 | 333,60 |  |  |
| 4-Acondicionamiento tapa desagüe pluvial esq. Las Heras y Villanueva | Gl |  |  |  |
| 5- Colocación de rampas premoldeadas para discapacitados | U | 8 |  |  |
| 6- Limpieza de Obra | Gl |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

MEMORIA DESCRIPTIVA

Construcción Senderos Peatonales

# Plaza Tucumán

La remodelación de la Plaza Tucumán  se realizará en etapas, planteándose como una de las etapas la  reconstrucción de los senderos existentes y la rotonda central y la construcción de un sendero central y una plaza seca que contenga los mástiles y el monumento de Belgrano.

Deberá respetarse el trazado y dimensiones de los senderos existentes, teniendo las reconstrucción y construcción de los mismos , dos variables constructivas:

- Senderos perimetrales , playa seca , sendero de conexión con rotonda y rotonda central: de hormigón simple, con terminación texturada rayada, y paños lisos de 0.20 m de ancho, según detalle.

- Senderos serpenteantes, de Hº Simple de 1,50 m de ancho con terminación lisa.

El hormigón se realizará en paños separados por una banda realizada en pórfido, coincidiendo con las juntas de dilatación, cuyo ancho y material serán indicados por la Inspección de obra.

Para la obra se contratará  la mano de obra calificada, siendo los materiales provistos por el Municipio. El hormigón se proveerá elaborado, debiendo la empresa solicitar el material con cuarenta y ocho  ( 48) horas de anticipación. La base y el material para la colocación del pórfido será elaborado in situ.

El retiro del material existente ( veredas existentes), lo realizará el Municipio en etapas, de acuerdo a al Plan de Trabajos presentado por la Empresa. Estará a su cargo también, el recambio de la tierra por suelo seleccionado, la nivelación y la compactación de la base de asiento del hormigón.

El computo realizado es indicativo, debiendo la empresa contratista presentar el computo definitivo en el presupuesto que deberá confeccionar  de acuerdo a la planilla que se adjunta y en las que se detallan las tareas a realizar.

El plazo de ejecución de la obra será de 90 días,  a partir de la adjudicación de la obra.