# Lobos, 1º de noviembre de 2005.-

VISTO:

Que por Decreto Nº 701 del 20 de julio de 2005, se adjudicó a la firma LORIS BUONGIORNO la construcción de una Terminal de Ómnibus en la intersección de las calles Presidente Perón y Circunvalación de la Ciudad de Lobos;y

CONSIDERANDO:

Que dicha adjudicación fue realizada por la suma de Pesos Un Millón Ciento Veintinueve Mil Ciento Cincuenta y Nueve con Cuarenta y Seis centavos ($ 1.129.159,46.-) suscribiéndose el convenio respectivo el 5 de agosto de 2005.-

Que se ha previsto una ampliación del mismo para la realización de una excavación y desmonte de 804 m3 y un aporte y compactación en capas sobre toda la superficie excavada de 1.340 m2.-

Que el importe correspondiente a la ampliación prevista asciende a la suma de pesos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con ochenta centavos ($ 48.744.80.-)

Que representan un 4,32% del monto asignado en el contrato de origen.-

Que es conveniente la deducción del 5% del importe de cada certificado de obra a abonar en garantía del Fondo de Reparo.-

Que, además es conveniente dejar sin efecto la designación de la Arq. Liliana Citterio, por hallarse abocada al desarrollo de otras tareas de la misma o mayor importancia que el presente, tales como el Plan Federal de construcción de  445 viviendas en el Partido de Lobos y el Plan Compartir para la construcción de 94 viviendas en el Partido de Lobos.-

Que en su reemplazo se designa en forma interina, hasta tanto se procure la designación de un Profesional de la misma incumbencia, al Señor Maestro Mayor de Obra Sr. Sergio Cipriano.-

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D   E   C   R   E   T   A

ARTÍCULO 1º: Formalícese convenio ampliatorio del celebrado el 5 de agosto de 2005, con la Firma LORIS BUONGIORNO para la realización de una excavación , desmonte, aporte y compactación de 804 m3 en una superficie de 1.340 m2 en la Obra de Construcción de una Terminal de Ómnibus en la intersección de las calles Presidente Perón y Circunvalación de la Ciudad de Lobos; por la suma de Pesos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con ochenta centavos ($ 48.744.80.-), cuyo importe representa el  cuatro con treinta y dos por ciento (4,32%) del monto total adjudicado de acuerdo a Decreto Nº 701 del 29 de julio de 2005.-

ARTÍCULO 2º: Dedúzcasele a la  Firma LORIS BUONGIORNO del importe de cada certificado de obra presentado o adicional, el cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo, afectándolo en garantía del cumplimiento de las obras ejecutadas y recibidas que no se ajusten al contrato y que se han convenido de acuerdo al Pliego de Licitación y contemplado en el convenio suscripto el 5 de agosto de 2005.-

ARTÍCULO 3º: Modifícase el Artículo 4º del Decreto Nº 701/05, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 4º: En cumplimiento de la Cláusula 8ª del Convenio Nº 520, desígnase como Inspector de Obras en forma interina, hasta tanto se contrate un Profesional de dicha área de incumbencia al Señor Maestro Mayor de Obra Sr. Sergio Cipriano.-

ARTÍCULO 4º:  Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

DECRETO  Nº:              1014 /